Задания для самостоятельной работы

по дисциплине «Эконометрика и экономико-математические

методы и модели» для студентов ВШУБ

Задание состоит из 9 задач.

Номер варианта задания определяется последней цифрой зачетной книжки студента.

Задача 1 (Тема 2)

Фирма принимает заказы по телефону. Если в момент поступления заявки хотя бы один менеджер, принимающий заявки, свободен либо число заявок, ожидающих в очереди, не превосходит , заявка принимается. В противном случае заявка теряется. Известно, что в среднем поступает  звонков в час, среднее время обслуживания одной заявки составляет  минут. Доход, получаемый фирмой в результате обслуживания одной заявки, в среднем равен  ден.ед., а менеджеру по продажам платят   ден.ед. в час. Требуется определить количество менеджеров, при котором прибыль фирмы максимальна.

Значения параметров , , ,  и  приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Параметры | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|  | 44 | 48 | 36 | 56 | 32 | 28 | 52 | 64 | 72 | 68 |
|  | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 4,2 | 2,4 | 2,1 | 3,9 | 4,8 | 5,4 | 5,1 |
|  | 5,5 | 6 | 4,5 | 7 | 4 | 3,5 | 6,5 | 8 | 9 | 8,5 |
|  | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 4,2 | 2,4 | 2,1 | 3,9 | 4,8 | 5,4 | 5,1 |

Задача 2 (Тема 3)

Фирма использует продукцию пяти видов. Годовой спрос на товар вида  равен  единиц товара. Издержки размещения заказа и содержания запасов составляют   и  ден. ед., соответственно. Расход складской площади на единицу товара вида  равен  кв.м. Общая величина площади складских помещений равна 260 кв.м. Требуется определить оптимальные партии поставок при ограничении на максимальный уровень запаса, а также оценить уменьшение общих расходов на размещение заказов и содержание запасов при увеличении складских помещений на 10 кв.м.

Значения параметров , , , . приведены в табл. 2.  Значение параметра  определяется формулой: .

Таблица 2

| 1 | 800 | 4 | 16 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1600 | 5 | 40 | 3 |
| 3 | 1800 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | 1500 | 6 | 20 | 3 |
| 5 | 2000 | 3 | 30 | 1,5 |

Задача 3 (Тема 3)

Распределение спроса на используемую фирмой продукцию за время выполнения заказа дискретно и задано в табл. 3. Продукция поставляется в среднем один раз в  дней, издержки хранения одной единицы продукции в течение одного дня составляют  ден.ед., а издержки, связанные с дефицитом одной единицы продукции, равны  ден.ед. Требуется определить оптимальные страховой запас и точку размещения заказа (при которых суммарные издержки, связанные с содержанием страхового запаса и с дефицитом, минимальны), а также средний уровень дефицита, издержки содержания страхового запаса и потери, связанные с дефицитом (при найденных оптимальных страховом запасе и точке размещения заказа).

Значения параметров ,  и  приведены в табл. 4.

Таблица 3

| Спрос (в единицах продукции) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |

Таблица 4

| Параметры | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 12 | 28 | 24 | 14 | 18 | 36 | 34 | 26 | 16 | 22 |
|  | 0,33 | 0,36 | 0,25 | 1,14 | 1,22 | 0,50 | 0,24 | 0,77 | 0,88 | 0,55 |
|  | 20 | 50 | 30 | 80 | 110 | 90 | 40 | 100 | 70 | 60 |

Задача 4 (Тема 4)

Издержки фирмы на производство продукции составляют  денежных единиц в расчете на 1 единицу продукции. Фирма реализует продукцию по цене  ден.ед. Непроданный товар реализуется по сниженной цене, равной  ден.ед.  Спрос может составлять ,  ,  и  шт. Определить оптимальное количество производимой продукции с помощью критериев Лапласа, Вальда,  Сэвиджа и Гурвица (при заданном значении параметра ).

Значения параметров , , ,  (где ) и  приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Параметры | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 17 | 14 | 12 | 18 | 23 | 29 | 27 | 16 | 8 | 11 |
|  | 25,5 | 21 | 18 | 27 | 34,5 | 43,5 | 40,5 | 24 | 12 | 16,5 |
|  | 15,3 | 12,6 | 10,8 | 16,2 | 20,7 | 26,1 | 24,3 | 14,4 | 7,2 | 9,9 |
|  | 340 | 280 | 240 | 360 | 460 | 580 | 540 | 320 | 160 | 220 |
|  | 425 | 350 | 300 | 450 | 575 | 725 | 675 | 400 | 200 | 275 |
|  | 510 | 420 | 360 | 540 | 690 | 870 | 810 | 480 | 240 | 330 |
|  | 595 | 490 | 420 | 630 | 805 | 1015 | 945 | 560 | 280 | 385 |
| γ | 0,51 | 0,42 | 0,36 | 0,54 | 0,69 | 0,87 | 0,81 | 0,48 | 0,24 | 0,34 |

Задача 5 (Тема 5)

Осуществление проекта требует выполнения ряда работ. Номера работ, их продолжительности и перечни работ, которые должны быть закончены к началу выполнения других работ, приведены в табл. 5.

Требуется:

- построить сетевой график выполнения работ;

- рассчитать минимальное время выполнения всего комплекса работ;

- определить ранние и поздние сроки начала и окончания работ, и их полные и свободные резервы времени;

- найти критические работы и построить критический путь (на сетевом графике).

Таблица 5

| Номера работ | Предше-ствующие работы | Продолжительность работы, дн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | – | 65 | 15 | 45 | 60 | 35 | 40 | 10 | 20 | 30 | 55 |
| 2 | – | 39 | 9 | 27 | 36 | 21 | 24 | 6 | 12 | 18 | 33 |
| 3 | 1 | 91 | 21 | 63 | 84 | 49 | 56 | 14 | 28 | 42 | 77 |
| 4 | 1 | 78 | 18 | 54 | 72 | 42 | 48 | 12 | 24 | 36 | 66 |
| 5 | 2 | 91 | 21 | 63 | 84 | 49 | 56 | 14 | 28 | 42 | 77 |
| 6 | 4, 5 | 39 | 9 | 27 | 36 | 21 | 24 | 6 | 12 | 18 | 33 |
| 7 | 4, 5 | 130 | 30 | 90 | 120 | 70 | 80 | 20 | 40 | 60 | 110 |
| 8 | 3, 6 | 104 | 24 | 72 | 96 | 56 | 64 | 16 | 32 | 48 | 88 |

Задача 6 (тема 6)

Начальные инвестиции в проект равны  , коэффициент прибыли  –    для всех лет, коэффициент реинвестирования  –   для первого года,   для второго года, и     для всех последующих лет (начиная с третьего). Внутренняя доходность альтернативных проектов –  r. (Значения приведены в табл. 6.)

Требуется:

- определить свободные денежные потоки для первого, второго и третьего лет;

- оценить рыночную стоимость проекта в начале третьего года;

- определить текущую и чистую текущую стоимости проекта;

- записать уравнение для определения внутренней доходности проекта и решить это уравнение на ЭВМ средствами Excel.

Таблица 6

|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1000 | 2000 | 1500 | 1600 | 1100 | 1300 | 1800 | 1900 | 1700 | 1200 |
|  | 40% | 25% | 30% | 35% | 45% | 42% | 32% | 28% | 34% | 36% |
|  | 91% | 83% | 70% | 87% | 82% | 95% | 92% | 74% | 65% | 62% |
|  | 72% | 64% | 65% | 67% | 53% | 45% | 38% | 63% | 52% | 48% |
|  | 24% | 30% | 28% | 22% | 15% | 12% | 14% | 18% | 19% | 17% |
| r | 26% | 19% | 24% | 25% | 22% | 23% | 27% | 18% | 28% | 23% |

Задача 7 (Тема 8)

Данные о рыночной цене коттеджей (которые строит фирма), а также об их площади, вместимости гаража и количестве комнат приведены в таблицах 7, 8 и 9.

Требуется:

- построить линейную регрессионную модель для оценки рыночной стоимости коттеджей, и с помощью этой модели оценить рыночную стоимость коттеджа с 4 комнатами, площадью 200 кв.м., и с вместимостью гаража – 1 автомобиль;

- с помощью t-статистик проверить гипотезы о незначимости каждого в отдельности объясняющего фактора при уровне значимости 0,1.

- С помощью F-статистики проверить гипотезу о незначимости всех объясняющих факторов одновременно при уровне значимости 0,1.

- Выбрать объясняющие факторы, обеспечивающие наибольшее значение скорректированного коэффициента детерминации и с помощью соответствующей модели оценить рыночную стоимость коттеджа с характеристиками, приведенными в п.1.

Таблица 7

| Номер наблюдения | Цена, ден.ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 150995 | 146510 | 152490 | 167440 | 161460 | 173420 | 168935 | 159965 | 153985 | 174915 |
| 2 | 169579 | 164542 | 171258 | 188048 | 181332 | 194764 | 189727 | 179653 | 172937 | 196443 |
| 3 | 197455 | 191590 | 199410 | 218960 | 211140 | 226780 | 220915 | 209185 | 201365 | 228735 |
| 4 | 202101 | 196098 | 204102 | 224112 | 216108 | 232116 | 226113 | 214107 | 206103 | 234117 |
| 5 | 227654 | 220892 | 229908 | 252448 | 243432 | 261464 | 254702 | 241178 | 232162 | 263718 |
| 6 | 243915 | 236670 | 246330 | 270480 | 260820 | 280140 | 272895 | 258405 | 248745 | 282555 |
| 7 | 220685 | 214130 | 222870 | 244720 | 235980 | 253460 | 246905 | 233795 | 225055 | 255645 |
| 8 | 290375 | 281750 | 293250 | 322000 | 310500 | 333500 | 324875 | 307625 | 296125 | 336375 |
| 9 | 290375 | 281750 | 293250 | 322000 | 310500 | 333500 | 324875 | 307625 | 296125 | 336375 |
| 10 | 318251 | 308798 | 321402 | 352912 | 340308 | 365516 | 356063 | 337157 | 324553 | 368667 |
| 11 | 348450 | 338100 | 351900 | 386400 | 372600 | 400200 | 389850 | 369150 | 355350 | 403650 |

Таблица 8

| Номер наблю-дения | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 101 | 98 | 102 | 112 | 108 | 116 | 113 | 107 | 103 | 117 |
| 2 | 111,1 | 107,8 | 112,2 | 123,2 | 118,8 | 127,6 | 124,3 | 117,7 | 113,3 | 128,7 |
| 3 | 116,15 | 112,7 | 117,3 | 128,8 | 124,2 | 133,4 | 129,95 | 123,05 | 118,45 | 134,55 |
| 4 | 141,4 | 137,2 | 142,8 | 156,8 | 151,2 | 162,4 | 158,2 | 149,8 | 144,2 | 163,8 |
| 5 | 171,7 | 166,6 | 173,4 | 190,4 | 183,6 | 197,2 | 192,1 | 181,9 | 175,1 | 198,9 |
| 6 | 181,8 | 176,4 | 183,6 | 201,6 | 194,4 | 208,8 | 203,4 | 192,6 | 185,4 | 210,6 |
| 7 | 191,9 | 186,2 | 193,8 | 212,8 | 205,2 | 220,4 | 214,7 | 203,3 | 195,7 | 222,3 |
| 8 | 191,9 | 186,2 | 193,8 | 212,8 | 205,2 | 220,4 | 214,7 | 203,3 | 195,7 | 222,3 |
| 9 | 212,1 | 205,8 | 214,2 | 235,2 | 226,8 | 243,6 | 237,3 | 224,7 | 216,3 | 245,7 |
| 10 | 212,1 | 205,8 | 214,2 | 235,2 | 226,8 | 243,6 | 237,3 | 224,7 | 216,3 | 245,7 |
| 11 | 232,3 | 225,4 | 234,6 | 257,6 | 248,4 | 266,8 | 259,9 | 246,1 | 236,9 | 269,1 |

Таблица 9

| Номер наблюдения | Вместимость гаража | К-во комнат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 4 |
| 8 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 5 |
| 10 | 2 | 5 |
| 11 | 2 | 5 |

Задача 8 (Тема 11)

Значения спроса на продукцию фирмы за каждый месяц в течение двух лет приведены в таблице 10. Требуется построить прогноз спроса для первых трех месяцев следующего  года методом скользящего среднего (при этом необходимо определить оптимальные весовые коэффициенты и их количество).

Таблица 10

| Месяцы | Спрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 528 | 429 | 594 | 396 | 792 | 561 | 726 | 858 | 363 | 891 |
| 2 | 608 | 494 | 684 | 456 | 912 | 646 | 836 | 988 | 418 | 1026 |
| 3 | 496 | 403 | 558 | 372 | 744 | 527 | 682 | 806 | 341 | 837 |
| 4 | 560 | 455 | 630 | 420 | 840 | 595 | 770 | 910 | 385 | 945 |
| 5 | 480 | 390 | 540 | 360 | 720 | 510 | 660 | 780 | 330 | 810 |
| 6 | 576 | 468 | 648 | 432 | 864 | 612 | 792 | 936 | 396 | 972 |
| 7 | 544 | 442 | 612 | 408 | 816 | 578 | 748 | 884 | 374 | 918 |
| 8 | 624 | 507 | 702 | 468 | 936 | 663 | 858 | 1014 | 429 | 1053 |
| 9 | 624 | 507 | 702 | 468 | 936 | 663 | 858 | 1014 | 429 | 1053 |
| 10 | 576 | 468 | 648 | 432 | 864 | 612 | 792 | 936 | 396 | 972 |
| 11 | 640 | 520 | 720 | 480 | 960 | 680 | 880 | 1040 | 440 | 1080 |
| 12 | 608 | 494 | 684 | 456 | 912 | 646 | 836 | 988 | 418 | 1026 |
| 13 | 592 | 481 | 666 | 444 | 888 | 629 | 814 | 962 | 407 | 999 |
| 14 | 624 | 507 | 702 | 468 | 936 | 663 | 858 | 1014 | 429 | 1053 |
| 15 | 512 | 416 | 576 | 384 | 768 | 544 | 704 | 832 | 352 | 864 |
| 16 | 608 | 494 | 684 | 456 | 912 | 646 | 836 | 988 | 418 | 1026 |
| 17 | 592 | 481 | 666 | 444 | 888 | 629 | 814 | 962 | 407 | 999 |
| 18 | 624 | 507 | 702 | 468 | 936 | 663 | 858 | 1014 | 429 | 1053 |
| 19 | 592 | 481 | 666 | 444 | 888 | 629 | 814 | 962 | 407 | 999 |
| 20 | 560 | 455 | 630 | 420 | 840 | 595 | 770 | 910 | 385 | 945 |
| 21 | 592 | 481 | 666 | 444 | 888 | 629 | 814 | 962 | 407 | 999 |
| 22 | 544 | 442 | 612 | 408 | 816 | 578 | 748 | 884 | 374 | 918 |
| 23 | 560 | 455 | 630 | 420 | 840 | 595 | 770 | 910 | 385 | 945 |
| 24 | 576 | 468 | 648 | 432 | 864 | 612 | 792 | 936 | 396 | 972 |

Задача 9 (Тема 11)

Значения спроса на продукцию за каждый квартал в течение пяти лет приведены в таблице 11. Требуется построить поквартальный прогноз спроса для следующего года следующими методами:

–  экспоненциального сглаживания;

–  Холта (с учетом тренда);

–  Винтера (с учетом тренда и сезонных колебаний).

Таблица 11

| Квартал | Спрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 821 | 1232 | 958 | 1505 | 1163 | 1574 | 1095 | 1916 | 1300 | 1437 |
| 2 | 701 | 1051 | 818 | 1285 | 993 | 1343 | 935 | 1635 | 1110 | 1227 |
| 3 | 918 | 1378 | 1072 | 1684 | 1301 | 1760 | 1225 | 2143 | 1454 | 1607 |
| 4 | 1071 | 1606 | 1249 | 1963 | 1517 | 2052 | 1428 | 2498 | 1695 | 1874 |
| 5 | 1062 | 1594 | 1240 | 1948 | 1505 | 2036 | 1417 | 2479 | 1682 | 1859 |
| 6 | 812 | 1219 | 948 | 1489 | 1151 | 1557 | 1083 | 1896 | 1286 | 1422 |
| 7 | 1208 | 1812 | 1409 | 2215 | 1711 | 2315 | 1611 | 2818 | 1913 | 2114 |
| 8 | 1347 | 2020 | 1571 | 2469 | 1908 | 2581 | 1795 | 3142 | 2132 | 2356 |
| 9 | 1396 | 2094 | 1629 | 2559 | 1978 | 2676 | 1861 | 3258 | 2210 | 2443 |
| 10 | 1192 | 1788 | 1390 | 2185 | 1688 | 2284 | 1589 | 2781 | 1887 | 2086 |
| 11 | 1575 | 2363 | 1838 | 2888 | 2231 | 3019 | 2100 | 3675 | 2494 | 2756 |
| 12 | 1854 | 2782 | 2163 | 3400 | 2627 | 3554 | 2472 | 4327 | 2936 | 3245 |
| 13 | 1915 | 2873 | 2235 | 3512 | 2714 | 3671 | 2554 | 4469 | 3033 | 3352 |
| 14 | 1512 | 2269 | 1765 | 2773 | 2143 | 2899 | 2017 | 3529 | 2395 | 2647 |
| 15 | 2082 | 3123 | 2429 | 3817 | 2950 | 3991 | 2776 | 4859 | 3297 | 3644 |
| 16 | 2436 | 3653 | 2842 | 4465 | 3450 | 4668 | 3248 | 5683 | 3856 | 4262 |
| 17 | 2529 | 3794 | 2951 | 4637 | 3583 | 4848 | 3372 | 5902 | 4005 | 4426 |
| 18 | 1980 | 2971 | 2310 | 3631 | 2806 | 3796 | 2640 | 4621 | 3136 | 3466 |
| 19 | 2765 | 4148 | 3226 | 5070 | 3917 | 5300 | 3687 | 6452 | 4378 | 4839 |
| 20 | 3167 | 4751 | 3695 | 5807 | 4487 | 6071 | 4223 | 7390 | 5015 | 5543 |